## **Sprint từ product backlog**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Backlog | Task | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày hoàn thành |
| Đăng nhập/ Đăng ký | 1. Thiết kế giao diện đăng ký/đăng nhập 2. Phát triển chức năng xử lý 3. Bảo mật thông tin đăng nhập 4. Thông báo lỗi và xác nhận 5. Kiểm thử và triển khai | 8/7/2024 | 10/7/2024 | 10/7/2024 |
| Quản lý thẻ | 1. Thiết kế giao diện quản lý thẻ 2. Phát triển chức năng chỉnh sửa thẻ 3. Hiển thị thông tin chi tiết thẻ 4. Bảo mật thông tin thẻ | 9/7/2024 | 11/7/2024 | 11/7/2024 |
| Giao dịch | 1. Thiết kế giao diện người dùng chọn thẻ 2. Tích hợp chức năng xử lý giao dịch 3. Đẩm bảo an toàn giao dịch 4. Xác nhận giao dịch 5. Lưu trữ giao dịch | 8/7/2024 | 11/7/2024 | 11/7/2024 |
| Mã QR, chuyển khoản | 1. Thiết kế giao diện quét mã QR/ chuyển khoản 2. Phát triển chức năng quét và xử lý mã/ chuyển khoản 3. Bảo mật cho giao dịch mã / chuyển khoản 4. Xác nhận và lưu trữ lịch sử giao dịch | 12/7/2024 | 15/7/2024 | 16/7/2024 |
| Đọc thẻ | 1. Thiết kế giao diện đọc thẻ 2. Phát triển chức năng đọc thẻ 3. Xử lý và lưu trữ thông tin 4. Yêu cầu quyền truy cập thông tin 5. Thông báo kết quả đọc thẻ 6. Bảo mật thông tin thẻ | 18/7/2024 | 20/7/2024 | 20/7/1024 |